1. Dossier de planification du projet
2. Liste des tâches à réaliser
3. Analyse

* Analyse des besoins : 2 jours

1. Conception

* diagrammes de cas d’utilisation UML : 1/2 jours
* diagrammes de class : 1/2 jours
* **maquettes d’interfaces** (UI/UX) 2 jours

1. dev front-end

* Mise en place de l’environnement 1/2 jours
* Transformer les **maquettes UI/UX** en code (HTML/CSS/JS) : 5 jour
* dapter l’interface aux différents écrans 3: jours
* Créer les pages de **login / inscription : 3 jours**
* Écrire les **requêtes HTTP : 3 jours**

1. dev back-end

* Connexion à la base de données et leur realisation : 2jours
* **Création de l’API REST :4** jours
* Gestion de l’authentification et des rôles :2 jours
* Gestion des fichiers : 1 jours
* Notification:3 jours

1. Outils nécessaires au développement
2. Langages

* Javascript , php

1. Frameworks

* Laravel, React

1. IDE

* vscode

1. versioning

* Git/github

1. Design

* figma